**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.12.2023 г. № 48**

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан**

**в муниципальном образовании «Советский сельсовет»**

**Советского района Курской области»,**

**«Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области на 2024-2026 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями», постановлением Администрации Советского сельсовета Советского района от 19.12.2014 г. №84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельсовета Советского района», Администрация Советского сельсовета Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области»,«Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области на 2024-2026 годы», согласно приложению.

2.Установить, что в ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться.

3. Признать утратившую силу с 30.12.2020 г. № 44 постановление «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района курской области», «Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области на 2024-2026 годы»

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области.

5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского сельсовета

Советского района Н.Т.Петров

Приложение

к постановлению Администрации

Советского сельсовета Советского района

от 29.12.2026 г № 48

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Советского сельсовета Советского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области »,«Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Советского сельсовета Советского района Курской области |
| Соисполнители программы | - |
| Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования |
| Цель программы | Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории Советского сельсовета Советского района |
| Задачи программы | 1. Организация освещения улиц, дорог Советского сельсовета  - увеличение протяженности освещения улиц  -приобретение ламп уличного освещения, замена электросчетчиков  -обслуживание освещения улиц  2.Организация благоустройства и озеленения территории поселения  -количество посаженных деревьев  -количество убранных старовозрастных и аварийных насаждений  3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения  -установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов  -увеличение площади скоса травы в населенных пунктах в летний период, уборка снега с дорожного покрытия в зимнее время. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2026 годы  Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета поселения | 2024 год- 266 400,00 руб.  2025 год - 72 400,00 руб.  2026 год – 56 200,00 руб.  ВСЕГО - 395 000,00 руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Создание лучших условий для работы и отдыха жителей поселения. Улучшение состояния территории Советского сельсовета. Привитие жителям любви и уважения к своим деревням, к соблюдению чистоты и порядка на территории Советского сельсовета. Освещение улиц, дорог, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствующие обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу. |

**1. Характеристика текущего состояния**

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо, увеличение протяженности освещения улиц.

В настоящее время население поселения составляет 1570 человек. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 48% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 50-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 30 деревьев). В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы:Недостаточный уровень озеленения территории поселения. Основные причины: старовозрастность существующих зеленых насаждений. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, недостаточном участии в этой работе жителей сельского поселения, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Особое внимание необходимо уделить борьбе с разросшимся борщевиком. Борщевик необходимо не только скашивать, но и использовать препараты для его уничтожения. Одной из задач благоустройства населенных пунктов является отношение к элементам благоустройства: содержать в порядке детские площадки, фасады зданий, мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. В течение 2018 – 2020 годов необходимо организовать и провести различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Советского сельсовета Советского района. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории Советского сельсовета Советского района

Достижение данной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в поселении;

- совершенствование системы комплексного благоустройства Советского сельсовета, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Советского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

Задачи: 1. Организация освещения улиц, дорог Советского сельсовета

- увеличение протяженности освещения улиц;

-приобретение ламп уличного освещения, замена электросчетчиков

-обслуживание освещения улиц.

2.Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

-количество посаженных деревьев

-количество убранных старовозрастных и аварийных насаждений

- борьба с борщевиком

3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения

-количество снесенных ветхих и аварийных домов

-установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов

-увеличение площади скоса травы в населенных пунктах в летний период, уборка снега с дорожного покрытия в зимнее время

-содержание памятников участникам ВОВ в населенных пунктах

**2.1 Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2024-2026 годах.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

**2.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | Категория расходов | Срок реализации | | | исполнитель | | | Источник финанси-  рования | | | Объем финансирования  по годам (рублей) | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |  | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| 1 | | Организация освещения улиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Электроэнергия для нужд уличного освещения | услуги | 2024-2026 годы | | | Администрация Советского сельсовета | | | бюджет поселения | | | 15000 | | 10000 | | 10000 | | |
| 2 | | Зеленые насаждения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Содержание зеленых насаждений | прочие расходы | 2024-2026 годы | | | Администрация  Советского сельсовета | | | бюджет поселения | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3 | Организация прочих мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Снос ветхих аварийных домов.  Установка указателей названия улиц, нумерации домов.  Откос травы населенных пунктов в летний период, уборка снега с дорожного покрытия в зимнее время.  Обустройство пляжей и мест массового отдыха | | Прочие расходы  Прочие расходы  Прочие расходы | | | 2018-2020 годы | | | Администрация  Советского сельсовета | | бюджет поселения | | | 0  25000  10000 | | 0  15000  5000 | | 0  10000  3000 |
| 3.2 | Организация и содержание  мест захоронения | | Прочие расходы | | | 2024-2026 годы | | | Администрация  Советского сельсовета | | бюджет поселения | | | 216400 | | 42400 | | 33200 |
|  | Всего по программе | |  | |  | | |  | | | |  | | 266400 | | 72400 | | 56200 |

**2.3. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах** Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/  непосредственного результата | | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | |
| Отчетный год  2024 | Текущий год  2025 | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности освещения улиц | | % | 0 | 0 | | 85 | | 90 | 95 |
| 2 | Приобретение ламп уличного освещения, замена электросчетчиков | | % | 0 | 0 | | 90 | | 90 | 90 |
| 3 | Обслуживание освещения улиц | | % | 10 | 20 | | 30 | | 40 | 50 |
| 4 | Количество посаженных деревьев( | | шт | 25 | 30 | | 35 | | 45 | 50 |
| 5 | Количество убранных старовозрастных и аварийных насаждений | | шт | 6 | 6 | | 7 | | 10 | 15 |
| 6 | Борьба с борщевиком | | га | 2,0 | 3,0 | | 5,0 | | 6,0 | 7,0 |
| **7** | Количесво снесенных ветхих и аварийных домов | шт | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| 8 | Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | | шт | 3/9 | 4/12 | | 2/8 | | 4/10 | 5/12 |
| 9 | Увеличение площади скоса травы в населенных пунктах в летний период уборка, снега с дорожного покрытия в зимнее время. | | % | 70 | 80 | | 75 | | 85 | 95 |
| 10 | Содержание памятников участникам ВОВ | | шт | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |

**2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего за период реализа  ции программы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании «Советский сельсовет»  Советского района Курской области»,  «Благоустройство населенных пунктов в Советском сельсовете Советского района Курской области на 2024-2026 годы | |  | всего | 266400 | 72400 | 56200 | 395000 |
| Муниципальный заказчик- координатор:  Администрация Советского сельсовета Советского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электроэнергия для нужд уличного освещения | | исполнитель:  Администрация Советского сельсовета Советского района | 15000 | 10000 | 10000 | 35000 |
| 1.2 | Содержание зеленых насаждений | | Администрация Советского сельсовета Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Снос ветхих аварийных домов.  Установка указателей названия улиц, нумерации домов  Откос травы населенных пунктов в летний период, уборка снега с дорожного покрытия в зимнее время.  Обустройство и содержание пляжей и мест массового отдыха | | Администрация Советского сельсовета Советского района | 0  0  25000  10000 | 0  0  15000  5000 | 0  0  0  10000  3000 | 0  0  0  50000  18000 |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения | |  | 216400 | 42400 | 33200 | 29200 |

**Прогнозная оценка расходов на реализацию**

**муниципальной программы за счет всех источников** Таблица 4

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего за период реализа  ции программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы  «Благоустройство  населенных пунктов в Советском сельсовете  Советского района Курской области  на 2024-2026 годы | | Всего, в т.ч. | 266400 | 72400 | 56200 | 395000 |
| расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы бюджетов поселений | 266400 | 72400 | 56200 | 395000 |
| расходы государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.5. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования муниципальной программы;

- нерегулярное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов местного самоуправления, вовлеченных в процесс реализации муниципальной программы.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и Курской области в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию программы, планируется подготовка предложений направленных на:

- финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме.

**2.6 Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Оценка эффективности определяется по достижению значений индикатора.