Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в   муниципальном образовании «Советский сельсовет» Советского района Курской области на 2015-2020 годы »

по состоянию на 01 января 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата года реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Советского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 95,1 | 95,1 |  |
| 1.1.1 | обеспечение поддержки социально-экономического развития Советского сельсовета; повышение эффективности системы государственного управления, расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Советского сельсовета | Администрация Советского сельсовета | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 95,1 | 95,1 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2020 г. | X | X | X |